山东经贸职业学院工程合同

工 程 名 称： 实训楼负一层实训室安装通风设施

及5号教学楼瑜伽室安装空调工程

施 工 单 位：

施 工 工 期：

合同签订日期:

山东 • 潍坊

甲方：山东经贸职业学院

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本工程合作过程中的权利、义务和责任事项协商一致，签订本合同。

一、工程概况：

1、工程内容：实训楼负一层兵乓球、舞蹈、健美操实训室安装通风设施，改善通风不畅的现状，保证体育课人员密集时的室内空气质量；瑜伽室三面为密封玻璃窗，室内面积120m2，安装1台5P空调。

2、工程地点：山东经贸职业学院院内。

3、合同工期：2015年    月    日前完工。除不可抗力的自然因素外，不得延误，逾期每天扣总工程款的1%作为违约金。

二、合同价款及付款方式

1、乙方中标价为：        元（大写：   ）。此价格为固定总价，包含招标文件、图纸及合同中约定的所有工程项目。

2、付款方式：工程竣工，验收合格付总款项的90%，余10%为质保金。保修期一年，一年后无质量问题付清余款。保修期内出现质量问题，乙方必须及时维修，否则扣除质保金，税金由乙方承担，验收不合格不付款。

三、工程施工内容及要求

1、风管：新风、排风管采用镀锌钢板，厚度按下表，法兰连接,垫料采用阻燃9501密封，胶带δ=3mm咬口处采用密封胶嵌缝密封.空气处理机软接采用铝箔复合玻纤布通风软管（保温），法兰或专用卡箍连接，普通风机软接采用双层晴纶阻燃帆布，法兰连接。中、低

2、所有回风管与新风管要求保温采用橡塑难燃保温材料（B1级），保温厚度25mm。

3、新风换气机引入管道上设置保温型电动密闭对开多叶风量调节阀，并与风机联锁。

4、动力用电接自配电室。

5、土建施工时，本专业施工人员应配合土建专业施工人员预留孔洞，预留孔洞时应参照本专业和土建专业图纸，务必认真留准。

6、各类产品定货时必须符合设计技术要求，产品须有合格证，消防类产品还需有消防认证证书，消声产品必须有声学测试报告，且无可燃材料。

7、严格遵守国家规范，确保工程质量。如遇图纸不明确或需要变更时，要及时和设计人员取得联系，商定解决方案后见变更文（图）后方可继续施工。

8、以上未说明之处，详见设计图纸及国家标准 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）；《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）。图中未注明处见国标、省标及国家现行的设计规范，施工规范验收规范，不明之处应与设计人员共同协商确定。

9、施工过程注意保护周围物品和设施，如若损坏学院其他设施，应由施工单位无偿复原，无法复原应照价赔偿。
      10、施工完毕后做到工完场清，不允许建筑垃圾进入管道。场地清洁程度必须达到学院要求标准。

四、验收标准

1、工程具备隐藏条件或达到验收条件的部位，乙方应进行自检，并在隐蔽或验收前通知甲方验收。甲方验收不合格，乙方应在甲方限定时间内修改后重新验收，因乙方原因致使未经过甲方验收而进行下一道工序者，甲方不予认可，乙方必须无条件返工。

2、按照甲方要求和《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）；《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）验收。

五、 双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1、甲方有权对工程的施工进行监督和管理。

2、甲方有权对材料、设备的质量进行监督检查，参与材料、设备的验收工作。

3、负责协调校内各方关系，提供施工场地，积极配合乙方工作。

（二）乙方权利与义务

1、乙方必须遵守甲方的管理制度，并接受甲方的监督与管理。积极配合甲方，使甲方的权利顺利实现。

2、乙方必须严格按照设计图纸及甲方要求，按规范与相关标准进行施工。

3、乙方负责工程的组织、施工、管理工作。

4、乙方负责施工区域公共设施的保护，施工过程中损坏的公共设施或学院其他设施应立即进行复原，对不能复原的按有关规定进行赔偿。

5、乙方必须管理好所属工作人员，服从甲方校园管理规定，因乙方工作人员违反校园管理规定而造成的损失，乙方承担全部责任。

六、安全责任

1、乙方应对其在施工现场的所有人员进行安全教育，并对他们的安全负责，对由此产生的人身伤害及财产损失问题，均由乙方承担全部责任。

2、乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按相应安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。施工过程中出现的安全责任和因此发生的费用，由乙方完全承担。

七、不可抗力约定

1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾。

2、当地气象部门核定的五十年一遇的恶劣天气，五级以上地震等。

八、违约责任

1、如因乙方原因造成工程停工连续或累计超过5天，经甲方催告后仍未纠正的，视为乙方不履行合同，甲方有权解除合同。

2、如因出现上述情形而解除合同的，乙方应按甲方通知的时间到施工现场与甲方确认已完成工程量并办理交接手续；乙方拒不到场确认的，甲方根据施工现场状况进行单方面确认并以此作为结算依据，由此产生的不利后果由乙方自行承担。

3、如乙方的施工（包括施工中验收和完工后验收）达不到合同约定及设计要求的质量标准，经整改后仍达不到合同及设计要求质量标准的，甲方不予结算。

4、本合同在履行过程中发生争议时由双方协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉解决。

九、本合同一式陆份，甲方持伍份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

十、本合同自签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

甲方代表签字：                     乙方代表签字：

年   月   日                      年   月   日